#### Приложение 1

Структура программы

«Нейтронные исследования структуры вещества и фундаментальных свойств материи»

| №-№ п\п | Направления и проекты | Головная организация и соисполнители. Руководитель проекта | Цели проекта, ожидаемые результаты. | Планы на 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Направление 1: Исследование фундаментальных свойств нейтрона | ПИЯФ РАН ФТИ РАН ИЯИ РАН ИЯФ СО РАН *) |  |  |
| 1.1. | Проект 1.1: Прецизионное измерение времени жизни нейтрона | ПИЯФ РАН |  |  |
| 1.1.1. | Подпроект 1.1.1. Измерение n методом хранения ультрахолодных нейтронов (УХН) в материальной криогенной ловушке с гравитационным клапаном. | ПИЯФ РАН проф. А.П.Серебров | Увеличение точности измерения времени жизни нейтрона до уровня 0.2 сек. | Целью 2011 года является дальнейшая разработка и изготовление основных элементов нового гравитационного спектрометра. Связь с основной задачей проекта состоит в том, что на этом спектрометре планируется получение точности измерения времени жизни нейтрона 0.2 с. Ожидаемые в конце 2011 г. результаты: 1. Завершение изготовления ловушек для хранения УХН. 2. Разработка и изготовление системы нейтроноводов с затворами. 3. Разработка и изготовление системы привода вращения ловушек. 4. Разработка и изготовление системы для намораживания низкотемпературного безводородного масла на поверхность ловушек. 5. Разработка и изготовление детектора УХН. 6. Приобретение безмасляного откачного оборудования. |
| 1.1.2. | Подпроект 1.1.2. Измерение n методом хранения ультрахолодных нейтронов в магнитной ловушке. | ПИЯФ РАН к.ф.-м.н. В.Ф.Ежов | Измерение времени жизни нейтрона с точностью меньше 1 сек методом хранения ультрахолодных нейтронов в магнитной ловушке из постоянных магнитов с объемом порядка 100 литров. | Изготовление деталей, полюсных наконечников и ярма для новой магнитной ловушки большого объёма. Отработка методов сборки этой ловушки и сборка самой ловушки. Разработка и изготовление новой вакуумной камеры для ловушки. Продолжение исследований по охлаждению ультрахолодных нейтронов при их отражении от движущейся стенки. Создание пакета программ моделирования и оптимизации процесса охлаждения ультрахолодных нейтронов. |
| 1.2. | Проект 1.2: Поиск электрического дипольного момента (ЭДМ) нейтрона. | ПИЯФ РАН ФТИ РАН ИЯИ РАН |  |  |
| 1.2.1. | Подпроект 1.2.1. Поиск ЭДМ нейтрона магнитнорезонансным методом. | ПИЯФ РАН проф. А.П.Серебров, к.ф.-м.н. А.Н.Пирожков ИЯИ РАН акад. В.М. Лобашев, ФТИ РАН акад. Е.Б.Александров | а) Увеличение точности измерения ЭДМ нейтрона на имеющихся в настоящее время пучках ультрахолодных нейтронов (УХН) с использованием двухкамерного ЭДМ спектрометра. За 1 год измерений на пучке УХН реактора ИЛЛ (Гренобль, Франция) может быть достигнута точность 1∙10-26 е ∙см. б) Изучение возможных систематических погрешностей измерений с целью их устранения и подготовки установки для работы на высокоинтенсивных источниках УХН. Совершенствование мультикамерного ЭДМ спектрометра. | - Завершение разработки программного обеспечения ЭДМ-эксперимента. - Модификация высоковольтных электродов с целью увеличения предельной напряженности электрического поля в спектрометре. - Исследование возможных систематических эффектов влияния переключений высокого напряжения на магниторезонансные условия в рабочем объёме спектрометра. 4) Проведение измерений ЭДМ нейтрона. |
| 1.2.2. | Подпроект 1.2.2. Поиск ЭДМ нейтрона кристалл-дифракционным методом (проект ДЭДМ) | ПИЯФ РАН проф. В.В. Федоров | Развитие принципиально нового метода поиска ЭДМ нейтрона, основанного на использовании нецентросимметричного кристалла. Величина электрического поля, действующего на нейтрон в таком кристалле, может достигать (108-109)В/см. Достижение чувствительности к ЭДМ нейтрона ~10-26 е см. | 1. Проектирование, расчеты и начало изготовления системы 3-х мерного анализа поляризации с размером внитренней области  600 мм. 2. Анализ возможности постановки накопительного варианта установки при работе на импульсном источнике нейтронов. |
| 1.3. | Проект 1.3: Измерение асимметрий -распада нейтрона. | ПИЯФ РАН проф. А.П.Серебров | Измерение асимметрий β-распада нейтрона с относительной точностью 10-3. | 1. Подготовка измерительной системы для определения топографии магнитного поля в спектрометре. 2. Проведение испытаний магнитной системы при гелиевых температурах и токе 1кА. 3.Снятие топографии магнитного поля. |
| 1.4. | Проект 1.4. Исследование формфактора нейтрона на пороге реакции e+e->n anti-n | ИЯФ СО РАН*), г. Новосибирск, проф. С.И.Середняков | Измерение сечения процесса e+e->n anti-n на новом e+e- коллайдере ВЭПП-2000. Извлечение значения эффективного электромагнитного формфактора нейтрона и отношения электрического и магнитного формфакторов нейтрона во времени подобной области передач q2>0. Сегодня такие данные – неточные с ошибкой 100%, а на самом пороге рождения пары – данных совсем нет. Предлагаемый эксперимент на ВЭПП-2000 позволит улучшить точность на порядок за счет высокой светимости и качества используемого детектора СНД. | На основе записанных в 2010 году данных экспериментов на ВЭПП-2000, получить верхние пределы сечений рождения протон-антипротонных и нейтрон-антинейтронных пар при энергии 2Х950 МэВ. Результат получить также с использованием времени пролета по черенковскому счетчику. Провести настройку новых параметров и условий отбора для выделения нейтронных событий. Завершить разработку новой версии флэш АЦП для калориметра. Запустить новые блоки в производство. Разработать проект подсистемы на основе пластмассовых сцинтилляционных счетчиков для временных измерений. Эта система встанет на место аэрогелевых черенковских счетчиков. Провести моделирование регистрации событий с новой системой СНД. |
| 1.5. | Проект 1.5. Новый метод проверки эквивалентности инертной и гравитационной масс нейтрона основанный на дифракции по Лауэ в совершенном кристалле | ПИЯФ РАН дфмн В.В. Воронин | Проведение эксперимента по проверке слабого принципа эквивалентности для нейтрона (эквивалентность его инертной и гравитационной масс) новым методом, основанном на дифракции по Лауэ в совершенном кристалле. Измерение отношения инертной и гравитационной масс нейтрона с точностью ~ 10-6, что на два порядка лучше современного значения. | 1. Запуск установки на реакторе ВВР-М с использование кристалла кремния размером 220 мм. Экспериментальное исследование чувствительности и систематики метода. 2. Анализ возможности проведения эксперимента на других источниках с большим потоком нейтронов. |
| 2. | Направление 2: Поиск эффектов отклонения от Стандартной модели | ПИЯФ РАН |  |  |
| 2.1. | Проект 2.1. Поиск и исследование эффектов нарушения пространственной четности в реакциях взаимодействия холодных нейтронов с легкими ядрами. | ПИЯФ РАН Дфмн В. А. Весна | Цель проекта состоит в уточнении ограничений на величину константы нейтрального тока в слабых нуклон-нуклонных процессах с помощью измерений Р-нечетной асимметрии вылета продуктов реакции нейтронов с легкими ядрами. Ранее выполненные эксперименты в реакции нейтронов с 6Li дали значение нейтральной константы f =(0.40.4)х10-7, что намного меньше теоретической оценки f = 4.6.10-7. Имеется необходимость исследовать, по крайней мере, еще одно ядро, а именно реакцию взаимодействия нейтронов с ядром 10В для подтверждения полученных результатов. Прогнозируется точность оценки нейтральной константы в реакции с бором на уровне 1х10-7. | Усовершенствование алгоритма работы управляющей экспериментом системы и соответствующего программного обеспечения для уменьшения «мертвого времени» и увеличения точности измерений. Измерение Р-нечетной асиммектрии вылета гамма-квантов в реакции 10B(n,)7Li*7Li(о.с.) на реакторе ИЛЛ (Гренобль) (по предоставлению времени) на новой установке с целью дальнейшего повышения точности измерений для получения более точного ограничения на слабую константу нейтрального тока f. |
| 2.2. | Проект 2.2. Исследование сверхразрешенных -переходов и определение констант слабого взаимодействия в области нейтронноизбыточных ядер. | ПИЯФ РАН д.ф.-м.н. И.А.Митрополь-ский | Получение новой информации о сверхразрешенных -переходов и определение констант слабого взаимодействия в области нейтронноизбыточных ядер. | 1. Произвести доработку полюсов магнитной призмы в соответствии с необходимыми параметрами (шлифовка, достижение плоскостности рабочей поверхности). 2. Финальная сборка магнитной призмы в целом, включая экраны и вакуумную камеру. 3. Продолжение работ по изготовлению фокусирующей и коллиматорной магнитных линз и прилегающих узлов вакуумного тракта 4. Подготовить помещение на реакторе ПИК для монтажа спектрометра. |
| 3. | Направление 3 Исследования динамики процессов деления и распада. Поиск и исследования фундаментальных явлений, сопровождающих разрыв ядерной материи. | ПИЯФ РАН ИЯИ РАН |  |  |
| 3.1. | Проект 3.1 Экспериментальные исследования эффектов Т-нечетной асимметрии эмиссии легких частиц в тройном делении тяжелых ядер поляризованными нейтронами | ПИЯФ РАН проф. Г.А. Петров | В результате планируемых исследований ожидается получение новой физической информации о переходных состояниях делящейся ядерной системы в окрестностях вершины барьера и начальных скоростях первичных продуктов реакции деления. | 2. Разработка экспериментальной установки для поисковых исследований ROT-эффекта Т-нечетной асимметрии эмиссии нейтронов и γ-квантов, сопровождающих деление 235U холодными поляризованными нейтронами. Создание многопроволочного пропорционального детектора низкого давления (MWPC) для регистрации и спектрометрии осколков деления. 3. Поисковые исследования TRI- и ROT-эффектов Т-нечетной асимметрии эмиссии легких заряженных частиц в тройном делении 241Pu холодными поляризованными нейтронами. Выполнение измерений на высокопоточном реакторе ИЛЛ и обработка результатов в сопоставлении с полученными в 2010 году результатам для тройного деления 233U. |
| 3.2. | Проект 3.2 Поисковые исследования выходов и энергетических характеристик нейтронов, испускаемых вблизи момента разрыва делящихся ядерных систем при низких энергиях возбуждения | ПИЯФ РАН проф. Г.А.Петров | Физическая информация, полученная в результате таких исследований, позволит глубже понять механизм разрыва делящихся ядерных систем и характер диссипации энергии, освобождающейся при их спуске с барьера деления. | 1. Подготовка и проведение заключительных серий измерений угловых и энергетических распределений быстрых нейтронов, сопровождающих деление 239Pu тепловыми нейтронами. Обработка полученных данных с целью оценки возможного вклада нейтронов, испущенных вблизи момента разрыва делящейся ядерной системы. Подготовка публикации результатов. |
| 3.3. | Проект 3.3: Спектрометрия по времени замедления нейтронов в свинце | ИЯИ РАН Д.ф.-м.н. Э.А.Коптелов | Принципиально новые возможности для решения прикладных задач нейтронной физики и получения ядерных данных для проектов безопасной ядерной энергетики 21-го века имеются в результате создания на пучке протонов линейного ускорителя ИЯИ РАН уникального нейтронного спектрометра по времени замедления нейтронов в свинце (СВЗ-100). Открываются также возможности экспериментальных исследований процессов нуклеосинтеза в звездах (измерения нейтронных сечений при звездных температурах.). Кроме того, как показывает опыт проведения совместных исследований ИЯИ РАН и ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт» на СВЗ-100, измерение сечений деления минорных актинидов на микрограммовых образцах глубоко под барьером деления позволяет получать информацию о структуре барьеров деления одновременно с получением уникальной информации о средних сечениях деления младших актинидов – ключевой информации для развития технологии переработки отработанного ядерного топлива на основе сильноточных ускорительных комплексов для проектов безопасной ядерной энергетики будущего. | - Завершение обработки результатов измерений на спектрометре по времени замедления нейтронов в свинце СВЗ-100, полученных в 2009 г. - Разработка детектора по определению спектра нейтронов, вылетающих с поверхности СВЗ-100, с использованием времяпролетной методики. - Расчётное моделирование с целью определения возможности постановки экспериментов по исследованию реакций нуклеосинтеза (s-процессы) на базе установки СВЗ-100. Выработка предложений по созданию экспериментальной установки нуклеосинтеза на базе СВЗ-100. - Создание детектора, работоспособного в сильных нейтронных полях, с целью определения энергетического разрешения СВЗ-100 в различных экспериментальных каналах и при разных временах замедления. - Определение возможности использования на установках нейтронного комплекса ИЯИ РАН детекторов нового типа: GEM- детекторов (Gas Electron Multiplier). - Изучение полученных экспериментальных данных по подбарьерному делению 240Pu с целью определения характеристик резонансов во второй потенциальной яме в рамках теории об изомерии формы атомных ядер. - Сравнение результатов по радиационному захвату нейтронов (n,γ-реакция) ядрами Sb, Ag, Al, полученных на нейтронном комплексе ИЯИ РАН с помощью времяпролетной методики и метода времени замедления. Сравнительное исследование обеих методик применительно к конкретным установкам нейтронного комплекса ИЯИ РАН. - Суммирование всех данных по Pu240 полученных на СВЗ-100 в сеансе 2009 г. и в предшествовавших сеансах, сравнение их с данными полученными на других спектрометрах, например, с результатами Теобальда на время-пролётном спектрометре. - Исследование возможности постановки экспериментов по изучению (n,α)—реакций на лантаноидах на СВЗ-100. - Подготовка эксперимента по определению разрешения СВЗ-100 в области энергий свыше 1 кэВ с помощью гелиевого счётчика. |
| 3.4 | Проект 3.4 Нейтронно-избыточные ядра Получение и исследование нейтронно-избыточных изотопов, удаленных от полосы бета-стабильности | ПИЯФ РАН К.ф-м.н. В.Н.Пантелеев | Изготовление и запуск универсальной лазерной ионизационно- спектроскопической системы (УЛИСС) для селективной ионизации и лазерно-спектроскопических исследований электромагнитных моментов и зарядовых радиусов нейтронно-избыточных ядер вблизи границы нейтронной устойчивости. Разработка высокотемпературных мишеней из карбида урана для эффективного получения нейтронно-избыточных ядер на синхроциклотроне ПИЯФ и реакторе ПИК. Определение зарядовых радиусов и формы ядер нейтронно-избыточных изотопов в окрестности дважды магического ядра 132Sn (Z=50). | 1.Изготовление и тесты “в линию” мишенно-ионного устройства из карбида урана высокой плотности массой около 300 граммов для получения нейтронно-избыточных изотопов в окрестности дважды магического ядра 132Sn (Z=50). 2. Измерение в режиме on-line выходов удаленных от полосы бета-стабильности изотопов Tl с использованием новой универсальной лазерной ионизационно- спектроскопической системы (УЛИСС) для селективной ионизации и лазерно-спектроскопических исследований получаемых изотопов. |
| 3.5 | Проект 3.5 Исследование влияния резонансного окружения на значения наблюдаемых периодов полураспада возбужденных состояний атомных ядер. | ПИЯФ РАН Внс Ю.Е.Логинов | Исследование влияния резонансного окружения на значения наблюдаемых периодов полураспада возбужденных состояний атомных ядер. | 1. Исследование влияния резонансного окружения на наблюдаемые значения периодов полураспада изомеров161Dy. |
| 3.6 | Проект 3.6 Ядерно-физические методы элементного и изотопного анализа. | ПИЯФ РАН Внс Ю.Е.Логинов, Снс В.Г.Зиновьев | Нейтронная активация образцов в реакторе, гамма-спектроскопия в (n,γ)-реакции на выведенном нейтронном пучке, Рентген - флуоресцентный анализ (РФА) | 2. Определение элементного и изотопного состава образцов по заказам внутриинститутских подразделений и сторонних организаций на выведенном из реактора ВВР-М пучке тепловых нейтронов. В частности, количественное определение содержания гадолиния в эндометаллофуллеренах. Рук. - к.ф-м.н. Ю.Е.Логинов. 3. Определение элементного состава образцов методами рентгено-флуоресцентного анализа (геологические, биологические, археологические объекты, синтетические материалы). Рук. - к.ф-м.н. Е.М.Коротких. 4. Разработка методики расчета распределения потока тепловых и резонансных нейтронов внутри объемного образца. Верификация методики. Разработка программного обеспечения для расчета распределения потока тепловых и резонансных нейтронов внутри объемного образца. Рук. - к.т.н. В.Г.Зиновьев. |
| 4. | Направление 4: Исследование структуры, динамики и неординарных свойств вещества нейтронными методами. | ПИЯФ РАН ФТИ РАН ИФМ УрО РАН*) ИФ СО РАН*) |  |  |
| 4.1. | Проект 4.1. Исследование сильно коррелированных фермионных систем, мультиферроиков с магнито-электрическими свойствами с помощью дифракции нейтронов. | ПИЯФ РАН, Дфмн И.В.Голосовский кфмн Ю.П. Черненков ФТИ им. А. Ф. Иоффе проф. С.Б. Вахрушев, ИФМ УрО РАН*) проф. Ю.Н.Скрябин | Исследование магнитных свойств мультиферроиков с полупроводниковым типом проводимости, эволюции магнитной структуры мультиферроиков с температурой, связи магнитных и электрических свойств мультиферроиков, спин-фононных взаимодействий Будет выяснена роль допирования Bi мультиферроика Tb0.95Bi0.05MnO3, уточнена магнитная структура EuMn2O5 и выяснена природа двух (или более) магнитных фаз в нем ниже 16К, выяснена природа несоразмерной магнитной структуры в соединении 160Gd2BaCuO5, изучены связи магнитных и электрических свойств мультиферроика RMn2O5 и спин-фононное взаимодействие в парамагнитной фазе гольмия. | Лаборатория физики кристаллов кфмн Черненков Ю.П кфмн С.В. Гаврилов,., кфмн Федоров В.И. д.ф.-м.н. Голосовский И. В 1. Нейтрон-дифракционные исследования монокристаллов смешанных мультиферроиков NdxTb(1-x)Fe3(11BO3)4. Этап 2011. Обработка результатов и подготовка публикации. 2. Нейтрон-дифракционные исследования структуры и магнитного порядка в твердых растворах мультиферроика (BiFeO3)1-x(PbTiO3)x вблизи морфотропной границы. Этап 2011. Проведение и обработка результатов нейтронографического эксперимента. д.ф.-м.н. Голосовский И. В 3. Исследования мультиферроиков методами дифракции нейтронов, рентгеновских лучей и нейтронной поляриметрии. Этап-2011: Исследования мультиферроиков Tb1-xCexMn2O5 (x=0.2, 0.25) методом рассеяния нейтронов, а также методом рассеяния поляризованных нейтронов с трехмерным поляризационным анализом. кфмн С.В. Гаврилов, кфмн И.А.Зобкало 4. Экспериментальная проверка теоретически предсказанных киральных флуктуаций вблизи антиферромагнитного отражения в парамагнитной фазе CoCO3 кфмн Ю.П.Черненков Лаборатория физики неупорядоченного состояния дфмн Окороков А.И., кфмн Рунов В.В., кфмн Григорьев С.В , кфмн Гордеев Г.П. Рунов В.В 2. Изучение магнитных спиральных структур методом малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов. Этапы 2011 г. : 2.1. Продолжение исследования спиновой спиральной структуры в системе FeGe методом малоуглового рассеяния нейтронов. Москвин Е.В. 2.2. Продолжение исследования вопроса о предпочтительной киральности структуры B20 в кубических магнетиках без центра инверсии на примере поликристаллических образцов с большим числом поликристаллов. Рост серии поликристаллических образцов систем MnSi и Fe1-xCoxSi. Дядькин В.А. 2.3. Продолжение исследования спонтанной и наведенной полем киральности спиновой спирали в Dy пленке методом рефлектометрии поляризованных нейтронов. Григорьев С.В. |
| 4.2. | Проект 4.2. Исследование спиновой киральности в интерметаллидах, спиновой структуры многослойной системы, магнитного рассеяния в тяжелофермионных соединениях, мезоструктуры функциональных материалов | ПИЯФ РАН Самарский Г.У. Проф. А.И. Окороков кфмн С.В Григорьев кфмн В.В.Рунов кфмн Г.П.Гордеев, кфмн О.П.Смирнов нс Г.П Копица. В.А.Дядькин, Ю.О.Четвериков, В.В. Пиядов. | Цель- получение новых сведений о спиновой киральности кубических магнетиков без центра инверсии, мезоструктуре и динамике материалов с магнитной памятью формы, структуре захваченного магнитного потока в ВТСП материалах. Будут получены данные о связи структурной и спиновой киральностями, о дисперсии спиновы волн в сплавах Гейслера, о взаимодействиях, маскирующих киральность в спиновом стекле, о влиянии поворота внешнего поля на захваченный магнитный поток в ВТСП | 4, Лаборатория физики кристаллов 1. Продолжение исследований супериоников (Bi,La Fe)2O11 (BIFEVOX) с кристаллической структурой дефектных фаз Ауривиллиуса. Этап 2011. Подготовка публикации. Дфмн Голосовский И.В 2. Нейтрон-дифракционные исследования водородных связей в гидратах уранила, используемых в гидрометаллургии урановых и редкоземельных элементов. кфмн Смирнов О.П. Этап 2011г. Продолжение нейтронографического определения позиций водорода в кристаллах оксалата уранила Ba[UO2(C2O4)]2 x 5D2O и подготовка публикации. Лаборатория физики неупорядоченного состояния 3.- Исследование мезоструктуры и спиновой динамики в системах со структурными фазовыми переходами методом малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов (SAPNS): Этап 2011г.: 1. SAPNS измерения в сплавах Fe-Mn-Ga; 2. SAPNS измерения сплавов Ni-Mn-X (X=In,Sb,Sn). Рунов В.В. 4. Критическое состояние и изменение структуры потока в ВТСП при повороте внешнего поля. Этап 2011.Модернизация криорефрижератора с целью получения возможности введения в него охлаждающих токоподводящих проводов к ВТСП образцу, чтобы достичь температуры 60 К. Исследовать возможность увеличение светосилы поляризующих устройств, основанных на принципе отражения от магнитных зеркал. Исследовать возможность реализации -флиппера (катушка, фольга с током) и электронного прерывателя поляризованного нейтронного пучка на его основе. Кфмн Гордеев Г.П. |
| 4.3. | Проект 4.3. Исследование корреляций между структурными особенностями и аномалиями функциональных свойств оксидов и интерметаллоидов редкоземельных элементов , манганитов со свойствми колоссального магнитосопротивления. Нейтронно – синхротронная аттестация нано- и композитных материалов, используемых в водородной энергетике (накопители водорода, протон-проводящие мембраны и электролиты, катализаторы | ПИЯФ РАН Проф. В.А. Трунов кфмн А.И.Курбаков, кфмн В.А. Рыжов, кфмн А.В.Лазута, кфмн С.В. Григорьев, кфмн Е.А. Дядькина кфмн. В.А. Ульянов кфмн А.Е.Соколов ИФ СО РАН проф. Г.А.Петраков-ский СПбГУ кфмн. И.А. Зверева | Цель работы - поиск оптимальных концентрации легирования с точки зрения ионнопроводящих свойств, исследование манганитов, кобальтитов и ферроэлектриков. В результате будет определена структурная устойчивость Yb 0.925 Ca0.075 )2 Ti2O7 в широком температурном интервале и его пригодность для изготовления мембран топливных элементов. Будут построены фазовые диаграммы манганитов и кобальтитов и исследованы структурные превращения в ферроэлектриках. Будет определена структурная модель для описания низкотемпературной фазы CsMgPO4. | Лаборатория исследования материалов д.ф.-м.н. В.А.Трунов, дфмн А.И.Курбаков 1Атомная и магнитная структура новых смешанных теллуратов и антимонатов щелочных металлов и d-элементов Этап 2011 г. Проведение уточнения кристаллической структуры LiMn2TeO6 при комнатной температуре сочетанием методов порошковой нейтронно- и рентгенографии. д.ф.м.н. А.И.Курбаков, к.ф.м.н. В.А.Ульянов, А.Л.Малышев 2. Исследования состояний выше и ниже фазового перехода парамагнетик – ферромагнетик в кобальтитах: этап 2011г. Математическая обработка результатов температурных нейтронографических исследований соединений кобальтитов лантана La0.8Sr0.2CoO3 и La0.82Sr0.18CoO3. Измерение нейтронограмм содинений La0.7Ca0.3CoO3 и La0.5Ca0.5CoO3 в широком температурном интервале в ферромагнитной и парамагнитной областях. д.ф.м.н. А.И.Курбаков, к.ф.м.н. В.А.Рыжов, 3. Особенности структуры и взаимные превращения катион-упорядоченных перовскитоподобных слоистых фаз, как основа создания новых функциональных материалов. Этап 2011г. Рентгенографические и нейтронографические исследования ферроэлектриков типа двухслойных фаз Ауривиллиуса Bi2LaTaTiO9 и Bi2NdTaTiO9. д.ф.м.н. А.И.Курбаков, к.ф.м.н. В.А.Ульянов, А.Л.Малышев 4. Комплексное исследование уникальных физических свойств сложных смешанных ромбических/гексагональных мультиферроиков Этап 2011г. Нейтронографические исследования манганитов-ферроэлектриков составов Yb0.9Sr0.9MnO3 и Yb0.6Sr0.4MnO3, приготовленных 2-мя существенно различными методами синтеза (керамическим и «мягкой» химии) в диапазоне температур от комнатной до гелиевой. д.ф.м.н. А.И.Курбаков, к.ф.м.н. В.А.Ульянов, А.Л.Малышев |
| 4.4. | Проект 4.4. Исследование функциональных свойств материалов и методика специального облучения образцов, строения и физической природы радационных дефектов. | ПИЯФ РАН Проф. А.И. Окороков кфмн В.Т. Лебедев проф. Р.Ф. Коноплева кфмн С.П. Беляев, кфмн В.А. Чеканов, кфмн И.В. Назаркин, Е.Е. Дамаскинская, Г.В Колобанов | Целью проекта является установление связи между структурным состоянием материалов до и после облучения их нейтронами реактора различным флюэнсом. В результате: Будут получены дозовые зависимости температур мартенситных превращений и электросопротивления с целью определения возможности радиационной модификации структуры и свойств сплава Ti-Hf-Ni-Cu с памятью формы. Будут исследованы электрофизические свойства наноалмазов с пироуглеродом с различным содержанием пироуглерода, облучненых быстрыми нейтронами реактора. Будут уточнены параметры модели, описывающей неупругие свойства наноалмазов с пироуглеродом, что позволит прогнозировать изменение свойств этих материалов в результате облучения. Будет изучено развитие наноразмерных радиационных дефектов, определены основные типы и построены структурные модели образующихся дефектов. Результаты предполагают применение в диагностике состояния и прогнозирования ресурса реакторных материалов. . | Группа радиационной физики твердого тела Физические свойства облученных материалов. 1. Выполнить исследования дозовых зависимости электросопротивления и температур мартенситных превращений в наноструктурированном аморфно-кристаллическом сплаве Ti50Ni25Cu25 с эффектом памяти формы. Установить особенности влияния нейтронного облучения на свойства сплавов с различными структурными переходами. Коноплева Р.Ф., Беляев С.П., Дамаскинская Е.Е., Чеканов В.А., Колобанов Г.В.. 2. В рамках разработанной физической модели вакансионного залечивания радиационных дефектов при повторяющихся термических циклах разработать алгоритм расчета для теплосмен с произвольным законом изменения температуры. Определить зависимость результатов расчета от выбора числа пространственных элементов и их размера. Коноплева Р.Ф., Беляев С.П., Накин А.В. 3. Выполнить анализ релаксационного спектра компактированных образцов наноалмазов с различной объемной долей пироуглерода (NDC-Х), облученных быстрыми нейтронами реактора. Коноплева Р.Ф., Назаркин И.В.. Лаборатория нейтронных физико-химических исследований 4. Продолжить структурные нейтронные исследования механизмов формирования радиационных дефектов в алюминиевых сплавах (конструкционные реакторные материалы) при высоких флюенсах в связи с задачами обеспечения работы исследовательских реакторов. Дфмн Лебедев В.Т., кфмн Лебедев В.М 5. Исследование строения и физической природы радиационных дефектов в аморфно-кристаллических материалах методами рассеяния холодных нейтронов. Этап 2011 г. Продолжить структурные нейтронные исследования механизмов формирования радиационных дефектов в алюминиевых сплавах (конструкционные реакторные материалы) при высоких флюенсах в связи с задачами обеспечения работы исследовательских реакторов. Дфмн Лебедев В.Т., кфмн Лебедев В.М. Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН - Исследование кристаллической и магнитной структуры ферробора DyFe3(BO3)4 методом нейтронного рассеяния. |
| 4.5. | Проект 4.5. Фазовые переходы в материалах c колоссальным магнитосопротивлением. | ПИЯФ РАН (ОМРБ, ОНИ, ОТФ) кфмн В.А.Рыжов снс В.П.Хавронин кфмн Ю.П.Черненков кфмн В.В. Рунов кфмн А.В.Лазута кфмн О.П.Смирнов дфмн С.М.Дунаевский, кфмн С.В. Григорьев, кфмн И.А. Киселев | Цель исследования: 1) проверка универсальности обнаруженного на предыдущих этапах работы в манганитах, обладающих КМС, необычного сценария перехода парамагнетик-ферромагнетик с образованием проводящих ферро (Ф) кластеров в парамагнитной матрице выше температуры Кюри, ТС, на составах Ф с диэлектрическим основным состоянием и с Ф металлическим основным состоянием. 2) Выяснение возможных физических причин обнаруженной ранее в La0.78Са0.22MnO3 манганите трансформации симметричной петли полевого гистерезиса в несимметричную в восприимчивости второго порядка однодоменных Ф кластеров, образующихся в парамагнитной матрице выше ТС; проверка гипотезы о связи такой трансформации с переходом Ф кластеров из суперпарамагнитного режима в режим температурной блокировки. Ожидаемые результаты: 1) ожидается подтверждение универсальности обнаруженного ранее необычного сценария перехода парамагнетик-ферромагнетик в обладающих КМС La0.82Са0.18MnO3 и La0.75Са0.25MnO3 манганитах с Ф диэлектрическим и металлическим основными состояниями соответственно; 2)ожидается, что будет проверена гипотеза о связи трансформации симметричной петли полевого гистерезиса в несимметричную в восприимчивости второго порядка однодоменных Ф кластеров, образующихся выше ТС в La0.78Са0.22MnO3, с изменением структуры, сопровождаемым изменением констант магнитной анизотропии. | Отдел исследования конденсированного состояния Отделение молекулярной и радиационной биофизики Комплексное изучение фазовых переходов в манганитах, обладающих свойством КМС, со структурой, близкой к кубической. Ответственные исполнители: кфмн В.А. Рыжов, кфмн И.А. Киселев, кфмн А.В. Лазута, снс В.П. Хавронин, кфмн Ю.П. Черненков, кфмн О.П. Смирнов, дфмн А.И. Курбаков, кфмн В.В. Рунов Этап 2011 г. 1. Обработка полученных на псевдокубическом манганите La0.75Са0.25MnO3 экспериментальных данных для линейной и нелинейной восприимчивостей, электронного магнитного резонанса, окончание исследования рассеяния поляризованных нейтронов (не законченного на этапе 2010 г. из-за необходимости модернизации блока детекторов), обработка его результатов и подготовка публикации. 2.Комплексные исследования псевдокубических Pr1-xCaxMnO3 (х = 0.2, 0.25) составов, обладающих КМС, в температурной области П-Ф перехода, включающие изучение температурной эволюции: i) структуры; ii) линейной и нелинейной ас восприимчивостей в области низких частот; iii) электронного магнитного резонанса в Х-диапазоне; iv) транспортных свойств; v) малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов на наиболее интересном х=0.25 составе; vi) а также полевых и температурных зависимостей второй гармоники намагниченности М2(Н,Т) продольного нелинейного отклика в области высоких частот, обеспечивших наибольшую информацию о появлении и эволюции ФМ кластеров в ранее изученных системах манганитов. Рыжов В.А. |
| 4.6 | Проект 4.6. Исследования надмолекулярной структуры композиционных полимерных материалов и сегнетокерамик нового поколения. | ПИЯФ РАН кфмн В.Т. Лебедев ФИАН им. П.Н. Лебедева, Внс кфмн С.П. Кузнецов | Цель проекта – комплексный анализ явлений молекулярного и надмолекулярного упорядочения иономеров в растворах как части фундаментальной проблемы самоорганизации сильно ассоциирующих амфифильных полимеров. Будут установлены закономерности конформационных и структурных превращений макромолекул иономеров, их самосборки в надмолекулярные структуры. Результаты найдут применение в технологиях получения полимерных систем с заданной морфологией. | Лаборатория нейтронных физико-химических исследований 4. Исследование механизмов самоорганизации ассоциирующих полимеров в растворах методами молекулярной гидродинамики и рассеяния холодных нейтронов. Этап 2011 г. Изучение строения и надмолекулярной структуры ансамблей сложных макромолекул с наноразмерными центрами ветвления Дфмн Лебедев В.Т., Орлова Д.Н., Кульвелис Ю.В. Группа элекктромагнитных свойств конденсированных сред Димеризация молекул в солевых растворах С.н.с. Сибилёв А.И. Этап 2011 5. Исследовать межмолекулярные взаимодействия молекул поли-N-винилпирролидона (ПВП) с комплексоном Торон-I в лёгкой и тяжёлой воде методами оптической спектроскопии и электрофизики. |
| 4.7. | Проект 4.7. Изучение структуры и динамики молекулярных и надмолекулярных биологических комплексов методами рассеяния нейтронов | ПИЯФ РАН Кфмн В.В. Исаев-Иванов канд.биол. наук М.В. Филатов | Структурно- динамические исследования нуклеопротеидных комплексов RecA подобных трансфераз и упаковки хроматина в составе ядер высших эукариот, включая человека, в норме и при онкологии. | Отделение молекулярной и радиационной биофизики И.И.Исаев-Иванов Этап 2011 Изучение конформационной подвижности ДНК и ее комплексов с белками RecA (E.coli и D.radiodurance), TIP49A/B, и антибиотиками методами малоуглового рентгеновского и нейтронного рассеяния, молекулярного моделирования, молекулярной динамики и атомной силовой микроскопии, -Компьютерная симуляция спектров малоуглового рассеяния нейтронов и функции распределения по расстояниям ядер клеток высших путем молекулярного моделирования фрактальных режимов упаковки хроматина. |
| 4.8 | Проект 4.8. Изучение стохастических связей и спектров теплоых флуктуаций | ПИЯФ кфмн М.А.Пустовойт, дфмн С.Л.Гинзбург (ОТФ). Снс кфмн Б.И.Якубович. снс А.И.Сибилев | С целью получения новых данных по стохастическим сетям будут продолжены исследования гранулярных сверхпроводников, спектра флуктуаций в джозефсоновской среде. Будет изучена диффузия броуновских частиц в пористом нанокомпозите, электрический шум в полупроводниках, вызванный процессами захвата и эмиссии носителей. | Группа электромагнитных свойств конденсированных сред. 1. Продолжить исследование температурной зависимости магнитной восприимчивости и резистивных свойств гранулярных Fe-As сверхпроводников, произведенных БГУ. к.ф.-м.н. Геращенко О.В., снс Хавронин В.П. В результате исследований будет отработана технология получения новых ВТСП материалов на основе Fe-As и изучены их сверхпроводящие свойства. 2. Экспериментально исследовать спектр флуктуаций напряжения в высокотемпературном гранулярном дискретном сверхпроводнике в области низких температур, когда критические флуктуации малы, при близкой к критической плотности тока. Обнаружение пиков в спектральной плотности должно подтвердить существование bulk-SQUID эффекта в гранулярном дискретном сверхпроводнике. к.ф.-м.н. Геращенко О.В. 3. Исследования электрического низкочастотного шума в полупроводниках. Получение соотношений для спектров шума в полупроводниковых материалах.. Б. И. Якубович |
| 4.9. | Проект 4.9. Исследование наноструктурных материалов, динамики решетки смешанных соединений и нанокомпозитных материалов методом рассеяния нейтронов. | ФТИ РАН дф-мн С.Б. Вахрушев, ПИЯФ РАН проф. А.И. Окороков, кф-м.н. С.В. Григорьев, кф-мн И.В. Голосовский Г.П. Копица А.П. Чумаков А.В. Васильева | Цель – получение новых данных при продолжении и завершении начатых исследований по наноструктурным свойствам материалов и исследовании новых объектов. Будут получены новые сведения по системе «ядро-оболочка», по динамике частиц в ограниченной геометрии, структуре наночастиц в пористых стеклах, по искажению решетки нанокристаллов при отжиге, по многослойной наноструктуре, по структурным свойствам наноматериалов в двумерных матрицах, инвертированных фотонных кристаллах, о корреляции между кислородной стехиометрией и изменением размеров наночастиц адсорбента диоксида церия | Лаборатория физики кристаллов 1. Планируется выполнить (продолжить) исследования следующих систем. Этап 2011 1.1. Наносистем "ядро-оболочка" на базе оксидов железа FeO/Fe3O4. 1.2. Наночастиц CoO с кристаллической структурой "вюрцита" и "цинковой обманки", которые в обычных условиях не стабильны. 1.3. Наноструктур на основе магнетита, внедренного в антиферромагнитную (Co3O4) реплику мезопористой матрицы KIT-6 с гироидальной морфологией. 1.4. Магнитных пористых стекол с внедренными наночастицами магнетита и сегнетоэлектрика. 1.5. Ga и Sn, наноструктурированных в пористых средах. Дфмн Голосовский И.В. 2. Рентген-дифракционные исследования искажений решетки нанокристаллов в магнитомягких finemet сплавах Fe89-xSixB7Nb3Cu c 0 < x < 13.5 после термомеханической обработки. Черненков Ю.П., Федоров В.И. Этап 2011 г. Исследование связи магнитных свойств Fe83Si6B7Nb3Cu с изменением структуры нанокристаллов при различных растягивающих нагрузках. Лаборатория физики неупорядоченного состояния 3. Продолжение исследование магнитного профиля многослойной наноструктуры [(Co45Fe45Zr10)35(Al2O3)65/a-Si:H36] в зависимости от толщины немагнитного слоя полупроводника и магнитного слоя методом рефлектометрии поляризованных нейтронов. Дядькина Е.А. 4. Продолжение исследования магнитных и структурных свойств наноматериалов в двумерных пространственно упорядоченных матрицах оксида алюминия методом малоугловой дифракции нейтронов и синхротронного излучения. Чумаков А.П. 5. Продолжение исследования магнитных и структурных свойств опалоподобных матриц и инвертированных опалов методом малоугловой дифракции нейтронов и синхротронного излучения. Григорьев С.В. 6. Продолжение исследований фрактальных объектов малоугловым рассеянием нейтронов и рентгеновских лучей: Этап 2011 г.: а) Аморфных ксерогелей на основе переходных и редкоземельных элементов (Al(OH)3 и сульфатированного гидроксида циркония ZrO2), синтезированных методами "мягкой" химии. б) Эволюции фрактальных свойств аморфных ксерогелей на основе гидроксида гафния (HfO2) и нанокристаллического оксида церия (CeO2) на разных стадиях гидротермальной и термической обработки. в) Влияния мощной ультразвуковой обработки на фрактальные свойства аморфных ксерогелей на основе переходных и редкоземельных элементов (ZrO2, CrO2 и Y2O3). г) Влияния условий синтеза и термической обработки на мезоструктуру промышленных наноалмазов. КопицаГ.П. Лаборатория физико-химических исследований Дфмн Лебедев В.Т., кхн Грушко Ю.С. 7. Продолжение исследования наноструктурных материалов Дфмн Лебедев В.Т., кхн Грушко Ю.С. Этап 2011 7.1. Анализ эффектов ядерных и электронных факторов, приводящих к распаду молекул эндоэдрических металлофуллеренов с редкоземельными элементами при облучении быстрыми нейтронами. 7.2. . Хроматографические и спектральные исследования стабильности высокочистых фуллеренов для создания государственных стандартов. Дфмн Лебедев В.Т.,., С.Г. Колесник, В.А.Шилин, Козлов В.С., Седов В.П. ФТИ им. А.Ф.Иоффе 7.3.1. Изучение динамики решетки одноосного релаксора SBN 7.3.2. Сравнительный анализ спектров малоуглового рассеяния нейтронов в биоморфном и мелкодисперсном карбиде кремния 7.3.3. Нейтрон-дифракционные исследования эволюции структуры и фазовой стабильности нитрата калия (KNO3) в условиях ограниченной геометрии Д.ф.-м.н. С.Б. Вахрушев Группа исследования материалов. проф.В.А.Трунов 8. Размерный эффект, нестехиометрия и тепловая подвижность кислорода в нанокристаллическом диоксиде церия: исследование дифракционными методами. проф.В.А.Трунов, кфмн А.Е.Соколов этап 2011: Тестовые измерения нанокристаллов диоксида церия с целью оптимизации функциональных свойств 9. "Исследование перспективных нанокристаллическов материалов для фотодинамической терапии онкологических заболеваний" Этап 2011г.: Выбор модельныъх радиолюминисцентных конверторов для активации фотодитазина. проф.В.А.Трунов, кфмн А.Е.Соколов, дфмн В.Т.Лебедев, кфмн Ю.В.Кульвелис |
| 4.10. | Проект 4.10 Теоретическое изучение проблем, возникающих при исследовании конденсированных сред методом нейтронного рассеяния и возможностей постановки новых экспериментов. | ПИЯФ РАН проф. С.В. Малеев, проф. С. М. Дунаевский, проф. С.Л.Гинзбург, кфмн А.В. Сыромятников В. В. Дериглазов, А. А. Григорькин | Целью работы является теоретическое рассмотрение наблюдаемых и возможных явлений в перспективных материалах. В результате будет изучено влияние магнитного поля на структуру спиральных магнетиков, квантовые проволоки, спиновая поляризация тока и фотогальванический эффект в металлическом кольце, магнитные фазы манганитов со спонтанным электрическим моментом, интерфенренция нейтронов на N- щелевых решетках. | Группа электромагнитных свойств конденсированных сред 1. Исследование влияния спирального потенциала на электронный спектр трехмерных структур - квантовой проволоки и трубки с конечной толщиной стенок. 2. Теоретический расчет электронной структуры спиральных магнитных фаз манганитов в приближении метода сильной связи. С.М.Дунаевский 2 Мемристивные свойства микротрубочек Этап 2011 Предлагается выяснить мемристивные свойства микротрубочек, которые выполняют функцию цитоскелета в нервных клетках центральной нервной системы. Микротрубочки – это длинные (до сотен и тысяч нанометров в длину), полые трубки (с внутренним диаметром 15 нанометров и с внешним диаметром 26 нанометров), с (-) и (+) концами. Будучи заряженными отрицательно с наружной стороны, они окружены облаком положительно заряженных ионов. Это определяет мемристивные свойства микротрубочек. Слово «мемристор» составлено из двух слов – мемору + резистор (сопротивление с памятью). Полагается, что микротрубочки, с окружающим их облаком положительных ионов, могут выполнять функцию таких проводников с памятью, которые реагируют на протекающие внутриклеточные вызванные токи. Полагается, что такая память, настраиваемая потоками электрических импульсов по нейронным сетям, которые, в свою очередь, индуцируются внешними событийными сценами, может выполнять функцию долговременной памяти В.И.Сбитнев Отделение теоретической физики Проф. С.В.Малеев, Д.ф.-м. н. Гинзбург С.Л. 1. Продолжить исследование особенностей спектра магнонов в двумерных антиферромагнитных системах в слабых и сильных магнитных полях. 2. Просуммировать однопетлевые вклады в латтинжеровской жидкости для системы ренормгрупповых уравнений на кондактансы трех квантовых проволок, соединенных «звездой». 3. Просуммировать однопетлевые вклады в ренормгрупповое уравнение на кондактанс проволоки в случае потенциального барьера на ее крае. 4. Изучить теоретически и методами компьютерного моделирования когерентную динамику фаз (bulk-squid эффект) в модели дискретного сверхпрводника. |
| 4.11. | Проект 4.11. «Влияние атомно-кристаллической и электронной структуры на свойства конденсированных сред» (П-28) «Синтез, разделение, глубокая очистка и исследование свойств металлофуллеренов». Исследование зависимости свойств наноразмерных кластеров металлов и сплавов от состава, морфологии, структуры и обработки | ПИЯФ РАН к.х.н. Ю.С.Грушко, к.х.н. В.С. Козлов, к.ф.-м.н. В.А. Шилин А.В. Ковалев | Будет изучено взаимовлияние в смесях металлофуллеренов различных редкоземельных элементов на процессы распада после нейтронной активации. Для этого будет проведено сравнительное исследование распада после активации как индивидуальных радиометаллофуллеренов, так и при совместной активации в составе различных смесей металлофуллеренов. Будут разработаны методы получения сверхчистых фуллеренов С60 и С70 (чистотой 99,9+% и 98+%, соответственно) с целью создания государственных стандартов этих фуллеренов. Установлена взаимосвязь пространственной ориентации кристаллитов магнитной фазы с направлением вектора спонтанной намагниченности. | Лаборатория физико-химических исследований 7.3. Исследование методов обогащения и разделения «сверхвысших» фуллеренов (Сn, n>100). Дфмн Лебедев В.Т., кхн Грушко Ю.С., Колесник С.Г., кхн Козлов В.С. 7.4. Изучение хроматографических методов разделения и анализа фуллеренов на полярных стационарных фазах с полярными элюэнтами. Дфмн Лебедев В.Т., кхн Грушко Ю.С., Колесник С.Г., кхн Козлов В.С. Лаборатория физики неупорядоченного состояния 8. Влияние атомно-кристаллической структуры на свойства конденсированных сред. А.В. Ковалев Этап 2011. Разработка методики обнаружения диссимметрии магнитных кристаллов. |
| 4.12 | Проект 4.12. Нейтронные исследования кристаллической и магнитной структур, особенностей фазовых переходов и фундаментальных свойств соединений редкоземельных и переходных элементов (в том числе, радиационно-разупорядоченных). | ИФМ УрО РАН*) дфмн, проф. Ю.Н.Скрябин | Проведение исследований с использованием методов, основанных на применении потоков как тепловых и быстрых нейтронов ядерного реактора, для получения фундаментальной научной информации об особенностях кристаллической, нанокристаллической и магнитной структур и фазовых переходов в функциональных материалах, определяющих их служебные свойства; о влиянии реакторного облучения на структуру и свойства материалов (в том числе, конструкционных, для атомной энергетики) . | 1. Изучение магнитного состояния в системе редкоземельных интерметаллидов R5Pd2 (R=Tb, Ho, Er, Dy). 2. Изучение магнитного состояния дихалькогенидов переходных металлов IV и V групп интеркалированных 3d-переходными металлами. 3. Изучение фазового перехода вблизи мультикритической точки в монокристалле Tb0.3 Er0.7Ni5 . 4. Исследование влияния легирования, структурного разупорядочения на структурное и магнитное состояния, физические свойства перспективных катодных материалов для химических источников тока на основе металлофосфатов лития со структурой оливина (на примере LiMnO4 ). 5. Исследование методами дифракции тепловых нейтронов структурных и магнитных особенностей полупроводниковых соединений типа АIIВVI, легированных 3d-ионами: Zn1−xFexSe (x=0,001), Zn1−x Nix O (x=0,3), Zn1−xCoxS (x=0,01) с целью изучения возможности создания на их основе электронных приборов со спиновой поляризацией тока. |
| 5. | Направление 5: Современные высокоинтенсивные источники нейтронов. Модернизация, разработка и создание приборной базы. | ПИЯФ РАН ИЯИ РАН |  |  |
| 5.1. | Проект 5.1. Разработка и совершенствование приборной базы для нейтронных исследований по физики конденсированного состояния | Рук. проф. Федоров В.В. ПИЯФ РАН Проф. В.А. Трунов А.П.Булкин д.ф.-м.н В.Т.Лебедев кфмн Г.П.Гордеев кфмн В.В.Рунов дфмн Р.ф.Коноплева кфмн О.П Смирнов., кфмн Щебетов А.Ф. кфмн Ю.П Черненков кфмн Н.К. Плешанов, кфмн В.Г.Сыромятни-ков, В.А.Чеканов, ФТИ им.А.Ф.Иоффе дфмн С.Б.Вахрушев, ИФТ ВАН (Венгрия) докт. Д.Торок, кфмн Г.Ф.Сырых, | Целью проекта является совершенствование оборудования, приборов и методик для исследований по физике конденсированного состояния. Будет проведена модернизация приборов: нейтронный дифрактометр, трехосный нейтронный спектрометр СНК-3, рефлектометр с вертикальной плоскостью рассеяния “Реверанс”., ультрамалоугловой дифрактометр «SESANS» с векторным поляриметром, многороторный время-пролетный спектрометр и продолжена модернизация установки «Вектор», малоуглового дифрактометра "Мембрана", и создана новая поляризующая техника и методика Фурье диффрактометрии высокого разрешения (до 1∙10-3 -5∙10-4 ) Будет разработан низкотемпературный узла образца на основе крио рефрижератора фирмы LEYBOLD VACUUM. Будут проведены нейтронные испытания модели однокоординатного нейтронного детектора высокого пространственного разрешения с конвертором нейтронов 157Gd, на базе быстродействующей плоскопараллельной газовой камеры. Испытания будут проведены на 9-ом канале реактора ВВР-М. | Отделение нейтронных исследований дфмн А.И.Окороков дфмн В.А.Трунов дфмн Р.Ф.Коноплева дфмн С.Б.Вахрушев А.П.Булкин В.А.Кудряшов 1. Разработка и изготовление оборудования нейтронного канала №9а и нейтронного дифрактометра для исследования веществ при высоких давлениях (ДВД) на реакторе ПИК: Этап 2011: Измерение параметров нейтронно-оптической системы канала №9 реактора ПИК. д.ф.м.н. А.И.Курбаков, А.П.Булкин 2. Рефлектометр с вертикальной плоскостью рассеяния “Реверанс”. Этап 2011. Разработка алгоритмов измерений на рефлектометре. Совершенствование программы управления рефлектометром в соответствии с заданными алгоритмами. Тестовые измерения на реальных образцах. кфмн Гордеев Г.П., снс Аксельрод Л.А. 3. Ультрамалоугловой дифрактометр «SESANS» Этап 2011 1) Изготовление и монтаж системы позиционирования магнитов и системы наклонных полюсников. 2) Первые измерения модельных образцов методом SESANS. 3) Внедрение установки в аппаратно- программный учебно-научный комплекс для выполнения работ на станциях нейтронного реактора. Ю.О.Четвериков, Гордеев Г.П., Аксельрод Л.А. 4. Малоугловой дифрактометр «ВЕКТОР» Этап 2011: Выйти на режим эксплуатации установки с ПЧД и анализом поляризации нейтронов. Создание пакетов управляющих и обрабатывающих программ. Рунов В.В. и Раджабов А.К 5. Модернизация Малоуглового дифрактометра "Мембрана" Этап 2011: Проектирование, изготовление и тестирование вакуумной системы для работы с двухкоординатным детекторов на дифрактометре “Мембрана”. Оптимизация режимов работы прибора с целью снижения уровня фона и увеличения надежности регистрации сигнала. Дфмн Лебедев В.Т., кфмн В.М. Лебедев, М.Р.Колхидашвили, Г.П.Диденко, Д.С.Ильин 6. Многороторный время-пролетный спектрометр Этап 2011: Разработка спин-эхо опции для работы на широком спектре нейтронов по длинам волн при использования в составе зонного сремя-пролетного спектрометра для реактора ПИК. Дфмн Лебедев В.Т., вед.инж. И.Н.Иванова 7. Низкотемпературная петля на реакторе ВВР-М. Этап 2011 1. Выполнить расчеты спектра нейтронов и температурных параметров измерительной сборки с сенсорами магнитного поля для термоядерного реактора (проект ИТЭР) в процессе облучения в канале гелиевой петли реактора ВВР-М. Коноплева Р.Ф., Чеканов В.А., Назаркин И.В., Колобанов Г.В. 8. Создание нейтронно-оптических поляризаторов и анализаторов с повышенной пропускной способностью и поляризующей эффективностью. Этап 2011 г. Оснащение магнетроной напылительной установки дополнительным магнетроном для напыления нейтронных суперзеркал и монохроматоров на основе CoFe/TiZr с нанопрослойками Ti («суперполяризующих» покрытий). Произвести пробные напыления, аттестовать покрытия на нейтронах. Проектирование формирователей пучков поляризованных холодных нейтронов для проведения фундаментальных исследований на каналах ГЭК4 и ГЭК4' реактора ПИК. А.П. Булкин, кфмн Н.К.Плешанов, ктн В.А.Соловей, кфмн В.Г.Сыромятников 9. Модернизация нейтронного рефлектометра НР-4М на реакторе ВВР-М. Этап 2011 г. Замена электроники и приборного оборудования на современные аналоги; модернизация программного обеспечения. Проведение экспериментов с новым оборудованием на 13-м пучке реактора ВВР-М. А.П. Булкин, кфмн Н.К.Плешанов 10. Рассмотрение возможности создания технологической базы для оснащения приборов реактора ПИК нейтронными спиновыми фильтрами на основе 3Не. Этап 2011 г. Анализ потребностей в оснащении приборов реактора ПИК нейтронными спиновыми фильтрами на основе 3Не. А.П. Булкин, кфмн Н.К.Плешанов 11. Провести первые оценки возможности обработки экспериментальных данных для нейтронного Фурье-диффрактометра в частотном пространсве. Оценить необходимые требования к первичным экспериментальным данным, которые могут обеспечить их независимость в частотном пространстве для последующей обработки. Оценить необходимые требования к электронной системе сбора данных Фурье-диффрактометра , которые могут обеспечить независимость событий регистрации нейтронов. Оценить необходимые требования к детекторной системе Фурье-диффрактометра высокого разрешения для обеспечения независимости событий регистрации нейтронов. В.А.Кудряшов 6. Изготовление узлов крепления датчиков "угол-код" для спектрометра СНК-3 7. Изготовление модели фокусирующего монохроматора из пиролитического графита для спектрометра СНК-3 и его испытания на 3 пучке реактора ВВР-М ФТИ им. А.Ф.Иоффе Д.ф.-м.н. С.Б. Вахрушев |
| 5.2. | Проект 5.2. Повышение безопасности и улучшение параметров высокопоточного реактора ПИК | ПИЯФ РАН К.ф.-м.н. А.Н. Ерыкалов | Улучшение параметров реактора ПИК, повышение его эксплуатационных характеристик. | 1.Продолжить работу по верификации расчетных программ выгорания топлива в реакторе ПИК. 2.Провести анализ нейтронных параметров источника холодных нейтронов в зависимости от его размеров и расположения в канале ГЭК 4-4. 3.Выполнить расчёты энерговыделения и температуры в источнике горячих нейтронов реактора ПИК. |
| 5.3 | Проект 5.3. проект импульсного нейтронного источника ИН-06 ИЯИ РАН. Оснащение ИН-06 приборной базой | ИЯИ РАН д.ф-м.н. Э.А. Коптелов, к.ф-м.н. Р.А.Садыков | Импульсный источник нейтронов ИН-06 предназначен, главным образом, для исследований в области конденсированных сред. Он состоит из двух независимых источников нейтронов, расположенных каждый в своем боксе в общей биологической защите. В первом боксе находится вольфрамовая мишень с водяным замедлителем, на которую в настоящее время подается пучок протонов от ускорителя (первая очередь ИН-06). Второй бокс (вторая очередь ИН-06) пока свободен и может быть адаптирован к решению других перспективных задач. В 2009-2011 г.г. планируется завершение работ по подготовке к вводу в научную эксплуатацию и оптимизации параметров первой очереди ИН-06. Одновременно осуществляется монтаж в ИЯИ РАН установок, ранее разработанных и созданных в других институтах, совместно с коллективами этих институтов. Ряд установок специально разработан для работы на пучках нейтронов ИН-06 и сочетают в себе современные методы исследования структуры и динамики конденсированных сред при различных физических условиях, включая высокие давления и низкие температуры. | 1. Ввод в строй рефлектометра-малоуглового спектрометра «Горизонт» с двухкоординатным позиционночувствительным детектором для исследования наноструктур . 2. Дооснащение рентгеновской лаборатории для исследования конденсированных сред под высоким давлением “in situ”. 3. Cоздание и тест нового кольцевого детектора для нейтронно-физических установок,. 4. Завершение монтажа блока детекторов нейтронографических установок «Геркулес» и «Кристалл» на ИН-06. 5. Продолжение нейтроно- и рентгенографических исследований микро- и наноструктуры после деформации немагнитного прочного сплава NiCrAl. 6. Нейтроно-, мессбауэровские и рентгенографические исследования микро- и наноструктуры новых железосодержащих сверхпроводников после прессования. |

*)  Отмеченные институты входят в программу со своими финансовыми средствами

Координатор Программы

д.ф.-м.н., профессор													В.В. Федоров